 Umowa IT.7021.1.20.2019

z dnia … sierpnia 2018 r.
zawarta w Bielawie pomiędzy Gminą Bielawa, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, NIP 8821001453 REGON 890717823 reprezentowaną przez:
1. Aleksandra Siódmaka - Zastępcę Burmistrza Miasta Bielawa
przy kontrasygnacie Izabeli Niemczyk - Skarbnika Gminy
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a firmą …………………….. KRS ……………., NIP ………….., REGON ………... reprezentowaną przez:
1. …………………...
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.„Budowy kanału deszczowego z rur PP SN8 DN 600 mm wraz z 5 studzienkami rewizyjnymi w rejonie ul. Bohaterów Getta na działkach geodezyjnych nr 184/2, 1137/1, 1137/8, 1137/6, 1137/16, 1137/27 Obręb Północ w Bielawie”
2. W ramach umowy Wykonawca winien zrealizować roboty pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do zaświadczenia Starosty dzierżoniowskiego znak 6743.438.2019 z dnia 6.06.2019r. , w tym między innymi:
1. wykonać roboty ziemne i ułożyć rurociąg z rur PP SN8 DN 600 mm wykopach, długość ok. 128,05m wraz z wykonaniem podsypki i zasypki
2. wybudować 5 szt. studni z kręgów betonowych o średnicy fi 1200mm;
3. zasypać wykonane wykopy i uporządkować teren po zrealizowanych robotach;
4. wykonać powykonawczy operat geodezyjny i operat kolaudacyjny,
5. doprowadzić terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego,
6. do zakresu robót objętych umową wchodzą również czynności i roboty towarzyszące, których
  wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów oraz urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.
3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskazał w terenie miejsce prowadzenia robót.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy (miejscem prowadzenia robót) oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiot umowy ustala się na dzień: 30 września 2019r.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy.

§ 3
1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan Marcin Zięba tel. 74 83 28 742 e-mail: mzięba@um.bielawa.pl
2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie Pan …………….

§ 4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….zł netto. Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT stanowiący 23% kwoty netto i wynoszący ………….zł. Wynagrodzenie brutto …….zł (słownie:……….. 00/100).
2. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzętu i materiałów, których nie przewidział do użycia przy sporządzaniu oferty.
3. Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający zabezpieczył środki finansowe w budżecie Gminy na rok 2019 w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6050 ( zad. 72 / 906008W ).

§ 5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, będzie wypłacone po zakończeniu przedmiotu umowy i po spisaniu przez strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Należność za wykonany przedmiot umowy, płatna będzie w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury - przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzony w oparciu o złożone przez Wykonawcę pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z faktury kar umownych, o których mowa w § 7.

§ 6
1. Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu robót objętych niniejszą umową zawiadamia o tym fakcie pisemnie Zamawiającego.
2. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, strony przystąpią do odbioru robót. Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza Zamawiający telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną.
3. Warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych przez strony umowy jest przedstawienie
i przekazanie Zamawiającemu wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawierać między innymi:
1) Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy (miejsca prowadzenia robót), a także terenów sąsiednich w razie korzystania z nich.
2) Komplet wymaganych prawem atestów, certyfikatów itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiały, wyroby i urządzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcją użytkowania i konserwacji oraz powykonawczego operatu geodezyjnego.
4. Potwierdzenie zakończenia czynności odbiorowych nastąpi w formie protokołu odbioru technicznego robót budowlanych podpisanego przez upoważnionych reprezentantów stron, niezwłocznie po ich zakończeniu i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
5. Podpisanie przez upoważnionych reprezentantów stron protokołu odbioru technicznego robót budowlanych stanowi podstawę wystawienia faktury i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach określonych w § 5.
6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiający wpisuje do protokołu odbioru technicznego robót budowlanych zastrzeżenie usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w wyznaczonym terminie. Na okoliczność usunięcia wad i usterek zostaną uzupełnione zapisy w protokole odbioru technicznego. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad i usterek w oznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym
w § 15 ust. 1. pkt 2).
7. Jeżeli w protokole odbioru stwierdza się, że Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie przeprowadzić pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonania.
8. Roboty związane z usunięciem wad, określone w ust. 7, muszą być wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany. W takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę.
9. Jeżeli określone w ust. 7, 8 wady i usterki usunąć się nie dadzą, lecz nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość zakresu prac objętych wadą bądź usterką.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy.
2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy i kończy się z upływem okresu gwarancji.
3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej. Kosztami usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca.
5. Strony umowy dokonują przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.
6. Integralną częścią umowy jest Karta Gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę.

§ 8
1. Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy liczone od wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może przenosić swoich uprawnień z umowy (w tym wierzytelności) na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10

1. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

KARTA GWARANCYJNA
do umowy Nr IZ 84/2018 z dnia 22.08.2018 r.

Określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem gwarancji są roboty związane z „Wykonaniem kanału deszczowego z rur PP SN8 DN 600 mm wraz z 5 studzienkami rewizyjnymi w rejonie ul. Bohaterów Getta na działkach geodezyjnych nr 184/2, 1137/1, 1137/8, 1137/6, 1137/16, 1137/27 Obręb Północ w Bielawie”
2. Adres działki nr 184/2, 1137/1, 1137/8, 1137/6, 1137/16, 1137/27 Obręb Północ w Bielawie
3. Data odbioru przedmiotu umowy: .....................
4. Ogólne warunki gwarancji:
4.1. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej,
4.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi,
4.3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie 2 dni,
4.4. Jeżeli przystąpienie do usunięcia wad ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie, to Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie po ustaniu przeszkody,
4.5. Okres gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okres trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy,
4.6. Usunięcie wad powinno nastąpić w najkrótszym, możliwym ze względów technicznych terminie, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
4.7. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy,
4.8. Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia obiektu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej,
4.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej,
b) normalnego zużycia,
c) szkód wynikłych z wuny Zamawiającego, a w szczególności użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
5. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Czas trwania wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości instalacji i wmontowanych urządzeń.
6. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu obioru końcowego przedmiotu umowy pod warunkiem wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
7. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej.
8. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi tyle miesięcy co okres gwarancji.
    Wykonawca: