Załącznik nr 4

UMOWA IT……../2022
zawarta w dniu ………………... 2022 r. pomiędzy:
Gminą Bielawa, Plac Wolności 1, 58 - 260 Bielawa, w której imieniu występuje:
Andrzej Hordyj – Burmistrz,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk,
zwaną dalej “ Zamawiającym “,
a …………………...z siedzibą przy ………………………………………………………., posiadającą numer identyfikacyjny NIP …………., REGON ……...,
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
Pana ………………………………., dalej w treści umowy zwanymi „Stronami”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim w Bielawie”.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia – o minimalnych wymaganych parametrach/danych technicznych/funkcjach
określonych w załączniku nr 3 oraz warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
IT.7013.3.2022.
3. Integralną częścią niniejszej umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty według
następującego pierwszeństwa:
a) zapytanie ofertowe wraz załącznikami;
b) oferta Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z przedmiotem niniejszego zamówienia komplet sporządzonych w języku polskim dokumentów: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi
oraz inne wymagane przepisami dokumenty.
5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu fabrycznie nowy przedmiot umowy.

§2
Wartość zamówienia
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.
2. Całkowita wartość umowy zostaje określona na kwotę:
brutto ……………... zł (słownie złotych brutto: ………………………………………………..., 00/100) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze, w tym obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w tym również koszt dostawy, transportu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług – VAT 23%.

§ 3
Warunki realizacji:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni licząc od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest nowy i pochodzi z legalnego
kanału dystrybucji, nie był przedmiotem przestępstwa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w Parku Miejskim w Bielawie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy, w terminie 21 dni od daty jej podpisania podłączy i zamontuje fontannę, następnie będzie miał obowiązek w terminie do 15 listopada 2022 roku, zdemontować fontannę, odpowiednio wyczyścić, zabezpieczyć i przechować przez okres zimowy. Do końca m-ca kwietnia 2023 roku, ponownie zamontować i uruchomić fontannę.
5. Wykonawca zapewnieni siłę roboczą (personel), materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie
przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz jest zobowiązany do usunięcia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie
z nich wywnioskowane.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane podczas realizacji umowy
oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 4
Warunki płatności
1. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności wynikające z zapytania ofertowego, w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników.
2. Rozliczenie nastąpi, w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dostarczeniu oraz montażu/instalacji przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Termin płatności faktury: do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.: protokołem odbioru, o których mowa w ust. 4.
4. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane dostawy odbywać się będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów
i usług – art. 108a – 108d (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.106 z późn. zm.) – na fakturze powinien znaleźć
się dopisek „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Dane do faktury: nabywca: Gmina Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON 890717823
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może udzielić na rzecz osób trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

§ 5
Warunki gwarancji i rękojmi
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……. m-cy.
2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
zamówienia, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, przez okres .. miesięcy licząc
od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 6
Kary umowne
Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy;
b) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia terminu określonego w § 2 ust 1 umowy;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym/rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,
licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

§ 7
Zmiany umowy
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
Prawo odstąpienia
Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionych przyczyn
i nie realizuje go przez okres 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia nie odpowiadający wymaganiom zwartym
w złożonej ofercie.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru towaru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8
Przepisy końcowe
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne
roszczenie na piśmie.
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie
7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: