SR.042.11.2018							             Bielawa, dnia 14.05.2018r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Bielawa ogłasza zapytanie ofertowe na „ Opracowanie dokumentacji technicznej Muzeum Plenerowego w Bielawie w ramach projektu p.n. : Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu”

1.Miejsce , sposób i termin składania ofert :

1.1 Miejsce złożenia : Urząd Miejski w Bielawie Pl. Wolności 1 , Biuro Podawcze pok. Nr 1

1.2 Sposób złożenia : oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :

Opracowanie dokumentacji technicznej Muzeum Plenerowego w Bielawie w ramach

projektu p.n. : Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i

dokumentacji do wspólnego projektu”   ( z dopiskiem : „ nie otwierać przed dniem

23.05.2018r. godz. 12.00” )

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania , po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

1.3 Termin złożenia i informacja z otwarcia ofert  :

- termin złożenia ofert 23.05.2018r.  do godz.  1150

- protokół z otwarcia ofert zostanie upubliczniony w dniu otwarcia ofert i

przesłany e’mailem do każdego z oferentów .

1.4. Osoba do kontaktu : Ewa Zielińska tel. 74 8328708 , e’mail ezielinska@um.bielawa.pl

- Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„ Opracowanie dokumentacji technicznej Muzeum Plenerowego w Bielawie w ramach projektu p.n. : Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu”

I Opracowanie dokumentacji technicznej  poprzedzonej opracowaniem

koncepcji :

-w zakresie układu komunikacyjnego :  ścieżek pieszo-rowerowych/ciąg pieszo jezdny    ( uzupełnienie w ilości max. 600 mb) z oświetleniem  LED  , wydzielonymi miejscami parkingowymi ( do 30 miejsc).

-w zakresie architektury i instalacji :

- Obiekt Muzeum Plenerowego – część ekspozycyjna (część kubaturowa zamknięta- obiekt o pow. użytkowej max. 200 m2 i część kubaturowa otwarta ( np. wiata lub zadaszenie ) o pow. ekspozycyjnej max.500 m2 w powiązaniu z istniejącym obiektem ICPE (obiekt kubaturowy nawiązujący stylistyką do budynku ICPE, z uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii; punktu gastronomii i sanitariatów)

- wyposażenie  w elementy programu edukacyjnego  w postaci stałej ekspozycji  w obiekcie oraz na ścieżce edukacyjnej (prowadzącej od wejścia na Ośrodek Sudety do Muzeum Plenerowego przy ICPE)

- 2 platformy widokowe  na koronie zbiornika (konstrukcja stalowa

lub betonowa) o pow. max. 12 m2 z elementami edukacyjnymi

- budynek wypożyczalni rowerów  o pow. max. 50m2 z punktem obsługi rowerów i zewnętrznym prysznicem

-w zakresie zieleni  zagospodarowanie zieleni niskiej

Zakres przedmiotu umowy obejmuje opracowanie :

- koncepcji z opisem założeń projektowych i szacowanym kosztem realizacji  do zaakceptowania przez Zamawiającego . Koncepcja powinna uwzględnić ocenę układu komunikacyjnego, dostępność do terenu objętego opracowaniem oraz  analizę powiązań przestrzennych i kompozycyjnych wraz z o oceną chłonności rekreacyjnej terenu

- - rysu historycznego rozwoju przemysłu włókienniczego na terenie Bielawy i regionu

- projektów budowlanych  i wykonawczych  ( w 4egz)

- opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne (w 2 egz.)

- kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla poszczególnych branż (w 2 egz)

- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż(w 2 egz)

- wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji w  formatach: rysunki .dwg, .pdf, teksty w wersji edytowalnej przez program Libre Office, kosztorysy w formacie możliwym do otwarcia przez program Norma Pro

- kompletnych wniosku/ów i złożenie w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokumentu równoważnego, upoważniającego Zamawiającego do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia

- Przygotowanie niezbędnych map do celów projektowych

Kategoria ogłoszenia : usługi

Podkategoria ogłoszenia : usługi projektowe

Miejsce realizacji zamówienia : (propozycja wstępna do weryfikacji na etapie studiów i analiz)

Działki ewidencyjne numer: 53/8, 53/29, 1208,1205, 5, 6, 51,45, 52/1 Obręb Fabryczna oraz

1098,1097,1105,1106,1104Obręb Północ) Bielawa , powiat dzierżoniowski, województwo

Dolnośląskie – zgodnie z załącznikiem graficznym.

3. Opis przedmiotu zamówienia

  - Cel Zamówienia :

Opracowanie dokumentacji technicznej Muzeum Plenerowego w Bielawie w ramach projektu p.n. : Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu” dla potrzeb uzyskania stosownych pozwoleń do realizacji w partnerstwie wspólnego projektu w EWT z partnerem czeskim miastem Sumperk

Wykonanie dokumentacji technicznych i uzyskanie wymaganych przepisami zgód i pozwoleń w ramach projektu na który Gmina Bielawa uzyskała dofinansowanie zewnętrzne z Euroregionu Glacnsis p.n. „Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu”

3.2 Opis szczegółowy:

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4. Harmonogram realizacji zamówienia :

Termin rozpoczęcia od dnia podpisania umowy

Termin wykonania koncepcji z opisem założeń projektowych i szacowanym kosztem realizacji  do

zaakceptowania przez Zamawiającego 20.06.2018r.

Termin zakończenia prac 22.12.2018r.

5. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej o PKD zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał techniczny i kadrowy oraz stabilną sytuację ekonomiczną i finansową niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Niezbędne są również uprawnienia do prac projektowych oraz przynależność do Izby samorządu zawodowego .Spełnienie warunku zamawiający uzna poprzez podpisanie oświadczeń załączonych do oferty .

Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane przez zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

6.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy :

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym. 
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 
4. Ceną oferty jest cena brutto  za realizację przedmiotu zamówienia w PLN.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.Sposób przygotowania oferty :
1. Ofertę sporządzić należy na druku „OFERTA” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 3. „Przedmiot zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana własnoręcznie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

2. Do wypełnionego formularza  „OFERTA”  stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym oraz oświadczenie dotyczące posiadania niezbędnych uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia .

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Realizując obowiązek Zamawiającego prawidłowego oznakowania dokumentów w ramach

realizowanego projektu Zamawiający dołączył do zapytania załączniki 1, 2 w dwóch wersjach w zależności od sposobu przygotowania oferty przez Oferenta: 
a. w przypadku przygotowania i wydruku oferty i wydruku wszystkich załączników w wersji pełno kolorowej Oferent zobligowany jest zastosować załączniki 1, 2 w wersji pełno kolorowej, 
b. w przypadku przygotowania i wydruku oferty i wydruku wszystkich załączników w wersji czarno białej Oferent zobligowany jest zastosować załączniki 1, 2 w wersji czarno białej.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych .

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych .

Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w ciągu najbliższych 3 lat .

8. Określenie warunków  zmian postanowień umowy

1.Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 ,

2. Strony mogą zmienić następujące istotne postanowienia zawartej umowy w zakresie:

1) Zmiany terminu zakończenia umowy jeżeli w terminie przewidzianym ustawowo od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ administracji lub inny podmiot nie wydały stosownego dokumentu, może nastąpić przedłużenie umowy o czas wymuszonej przerwy pomiędzy ustawowym terminem a rzeczywistą datą wydania dokumentu.

2) Zmiany terminu zakończenia umowy jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

-siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji itp.), protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,

-okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji przedmiotu umowy),

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem

ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

3.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów

państwowych, przez co należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub

wprowadzenie nowego podatku. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za

zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

4.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę

postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

9. Ocena oferty:

9.1.Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Kryteria oceny ofert: 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 
Cena brutto – 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = Cmin/Ci, * 100 pkt.,
gdzie 
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto” 
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów 
Ci - cena całkowita oferty nr „i” 
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt.).
W przypadku odmowy realizacji przedmiotu zamówienia przez wybranego Oferenta, Zamawiający może udzielić zamówienia Oferentowi, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9.2 Wykluczenia

1. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci którzy nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zapytania ofertowego, nie dołączyli wymaganych w zapytaniu załączników.
4. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
5. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Załączniki :

Załącznik nr 1  Oferta – druk  + załącznik nr 1 do oferty  – oświadczenie (dotyczące posiadania

niezbędnych uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia )

Załącznik nr 2  oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a

Zamawiającym stanowiące

Załącznik nr 3  Projekt umowy

Załącznik nr 4  Załącznik graficzny -mapa lokalizacji